|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logo UESC** | **Universidade Estadual de Santa Cruz**  **Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas**  **Curso de Ciência da Computação**  2017.2 – Compiladores – Primeiro Crédito | |
|  |  | |
|  | Progresso na realização do trabalho |  |

*Dupla:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **❶** | *Eberty Alves da Silva* | |  | **Quanto já está realizado?** | | | | | | | | | |
| **❷** | *Philiphe Alexandre R. Kramer* | |  | *(0 a 100%)* | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Fases** | | |  | 09/10/17 | 16/10/17 | 23/10/17 | | 30/10/17 | | 06/11/17 | | 13/11/17 | |
| **F1** | | Autômato  (Projeto) | **F1** | 100% |  |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F2** | | Autômato  (Construção) | **F2** | 50% | 100% |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F3** | | Tabela de transições  (Projeto) | **F3** | 30% | 100% |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F4** | | Tabela de transições  (Construção) | **F4** | 0% | 100% |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F5** | | Tabela de palavras reservadas  (Projeto) | **F5** | 100% |  |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F6** | | Tabela de palavras reservadas  (Construção) | **F6** | 100% |  |  | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F7** | | Tabela de símbolos  (Projeto) | **F7** | 0% | 0% | 0% | | 100% | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F8** | | Tabela de símbolos  (Construção) | **F8** | 0% | 0% | 0% | | 40% | | 100% | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F9** | | Impressão da entrada Portugol  (Projeto) | **F9** | 20% | 60% | 100% | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F10** | | Impressão da entrada Portugol  (Implementação) | **F10** | 20% | 60% | 100% | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F11** | | Impressão da lista de *tokens* reconhecidos  (Projeto) | **F11** | 20% | 60% | 100% | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F12** | | Impressão da lista de *tokens* reconhecidos  (Implementação) | **F12** | 20% | 60% | 100% | |  | |  | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F13** | | Impressão da tabela de símbolos  (Projeto) | **F13** | 0% | 0% | 0% | | 40% | | 100% | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F14** | | Impressão da tabela de símbolos  (Implementação) | **F14** | 0% | 0% | 0% | | 40% | | 100% | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F15** | | Integração de todos os módulos | **F15** | 0% | 0% | 0% | | 0% | | 100% | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **F16** | | Teste integrado do programa | **F16** | 10% | 30% | 60% | | 80% | | 100% | |  | |
| **❶** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **❷** |  |  |  | |  | |  | |  | |